Україна

Кам’янка-БузькА районнА державнА адміністрація

РоЗПОРЯДЖЕННЯ

13 травня 2014 року                               м. Кам’янка-Бузька                     № 157/02-08/14

| Про підготовку до опалювального сезону 2014/15 років |  |  |
| --- | --- | --- |

Відповідно до статті 6 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, з метою забезпечення координації заходів щодо ефективної підготовки, своєчасного початку опалювального сезону 2014/15 років і сталого функціонування підприємств житлово-комунального господарства, закладів освіти, медицини, культури та туризму, дорожньо-мостового господарства, паливно-енергетичного комплексу в осінньо-зимовий період:

1.    Створити робочу групу з координації та вирішення проблемних питань  з підготовки підприємств житлово-комунального господарства та  паливно-енергетичного комплексу району до роботи в опалювальному сезоні 2014/2015 року і затвердити його склад згідно з додатком 1.

- Керівникам житлово-комунальних підприємств: МКП «УЖКГ» м.Кам’янка-Бузька (В.Вигонний), КП «Кам’янкаводоканал» (М.Думанський), ВП «ДТЕС» ПАТ  ДТЕК «Західенерго» (А.Шувар), БУ№5 КЕВ м.Львова (І.Заяць), Добротвірське КП «ПОЖ» (М.Солотвінський), начальнику відділу освіти  райдержадміністрації (Ж.Король), начальнику відділу культури райдержадміністрації (Л.Водоніс), начальнику управління соціального захисту населення райдержадміністрації (В.Преображенський), головному лікарю Кам’янка-Бузької ЦРЛ (О.Ковальчук) розробити та затвердити плани заходів по підготовці житлово-комунальних підприємств, об'єктів освіти, культури ,  лікувальних закладів до роботи в осінньо-зимовий період 2014/2015 р.р. Заходи з підготовки до роботи в опалювальному сезоні 2014/15 року надати до 01 червня 2014 року робочій групі для погодження і узагальнення.

3. Головам органів місцевого самоврядування, керівникам підприємств житлово-комунальної сфери району, управлінням та відділам освіти, культури, праці та соціального захисту населення райдержадміністрації,  дорожньо-мостового господарства, паливно-енергетичного комплексу, головному лікарю ЦРЛ :

3.1. Забезпечити виконання та своєчасне інформування сектору житлово-комунального господарства райдержадміністрації про стан виконання затверджених заходів у повному обсязі в установлені терміни.

3.2. Починаючи з 25 травня до 25 вересня 2014 року забезпечити подання звітності за формою  ЖКГ-(зима) до 20 і 5 числа звітного місяця (очікуване виконання планових завдань щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2014/15 років станом відповідно на 1 та 15 числа)  сектору житлово- комунального господарства райдержадміністрації, згідно з додатками 1, 2, 3, 4.

4. Міському голові м.Кам’янка-Бузька (О.Омелян), селищному голові селища Добротвір (Р.Ніколаєв)  за участі керівників балансоутримувачів будинків різних форм власності до 01 червня 2014 року розглянути питання підготовки житлового фонду та об’єктів комунального призначення, розташованих у м.Кам’янка-Бузька та селищі Добротвір до опалювального сезону 2014/15 років, визначити проблемні питання, затвердити відповідні заходи щодо їх усунення і взяти під персональний контроль хід їх виконання.

5. Сектору житлово-комунального господарства районної державної адміністрації (В.Келеберда)  двічі на місяць станом на 1 і 15 числа інформувати  департамент житлово-комунального господарства Львівської облдержадміністрації про хід виконання планових обсягів робіт за встановленою формою ЖКГ-(зима).

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації.

Голова                                                                                                В.О.Радчук

Додаток 1 до розпорядження голови райдержадміністрації

від 13.05.2014

№ 157/02-08/14

СКЛАД

робочої  групи з підготовки підприємств житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу району до роботи в опалювальному сезоні 2014/2015 року

| Корбецький Ігор Миронович | перший заступник голови райдержадміністрації, голова районної робочої групи |
| --- | --- |
| Келеберда Володимир Тарасович | завідувач сектором житлово-комунального господарства райдержадміністрації, заступник голови районної робочої групи |
| Ващук Юрій Зенонович | завідувач сектору з питань цивільного захисту райдержадміністрації, заступник голови районної робочої групи |
| Славська Валентина Семенівна | головний спеціаліст сектору житлово-комунального райдержадміністрації, секретар районної робочої групи |
| Члени районної робочої групи: |
| Барила Людмила Антонівна | начальник фінансового управління райдержадміністрації; |
| Водоніс Любов Василівна | начальник відділу культури райдержадміні-страції; |
| Думанський Михайло Васильович | директор КП «Кам`янкаводоканал» ( за згодою); |
| Кашуба Юрій Пилипович | начальник філії Кам’янка-Бузького УЕГГ ПАТ «Львівгаз» (за згодою); |
| Ковалюк Богдан Степанович | заступник міського голови м.Кам’янка-Бузька (за згодою); |
| Ковальчук Олександр Андрійович | головний лікар Кам’янка-Бузької ЦРЛ (за згодою); |
| Сидорович Василь Юрійович | начальник Кам`янка-Бузького РЕМ (за згодою); |
| Король Жанна Вікторівна | начальник відділу освіти райдержадміністрації; |
| Шувар Андрій Йосифович | директор ВП «Добротвірська ТЕС» ПАТ «ДТЕКЗахіденерго» (за згодою); |

Керівник апарату

райдержадміністрації						   Любов Височанська

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням голови районної державної адміністрації

від  13 травня  2014 року

№ 157/02-08/14

Заходи

щодо забезпечення своєчасної підготовки підприємств

житлово-комунального господарства

та паливно-енергетичного комплексу Кам’янка-Бузького району

до опалювального сезону 2014/15 року

1. Вжити заходів щодо погашення у повному обсязі всіма категоріями споживачів заборгованості з оплати використаних у поточному році природного газу, електричної і теплової енергії, води та наданих послуг з водовідведення, а також забезпечити щомісячну оплату поточного споживання енергоносіїв і житлово-комунальних послуг згідно із договорами.

Відділ освіти РДА, відділ культури РДА, головний лікар ЦРЛ, управлінні соціального захисту населення

Термін: до 1 жовтня 2014 року

2. Проводити моніторинг розрахунків підприємств та установ усіх форм власності за використані енергоресурси.

Відділ освіти РДА, відділ культури РДА, головний лікар ЦРЛ, управлінні соціального захисту населення

Термін: щомісячно

3. За підсумками моніторингу заслуховувати на відповідних нарадах і засіданнях Колегії тих керівників, які не забезпечують розрахунки в повному обсязі.

Відділ освіти РДА, відділ культури РДА, головний лікар ЦРЛ, управлінні соціального захисту населення

Термін: постійно до 1 вересня 2014 року

4. Проводити роз’яснювальну роботу серед населення та інших категорій споживачів щодо забезпечення стовідсоткової оплати спожитих енергоносіїв і житлово-комунальних послуг, використовуючи для цього засоби масової інформації, індивідуальні зустрічі, судочинні органи та інше.

Підприємства житлово-комунального господарства

Термін: постійно

5. Забезпечити виконання спільного наказу Міністерства палива та енергетики України та Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10 грудня 2008 року № 620/378 «Про затвердження Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду».

Відділ освіти РДА, відділ культури РДА, головний лікар ЦРЛ, управлінні соціального захисту населення, Кам’янка-Бузька районна служба філії Червоноградське УЕГГ ПАТ «Львівгаз»

Термін: до 1 жовтня 2014 року

6. Провести перевірку димових і вентиляційних каналів (надалі - ДВК) у житлових будинках усіх форм власності та привести їх у відповідність до вимог чинних нормативних документів.

Органи місцевого самоврядування, житлово-комунальні підприємства, балансоутримувачі житлового фонду

Термін: до 15 вересня 2014 року

7. Здійснювати контроль за поданням структурним підрозділам Публічного акціонерного товариства «Львівгаз» актів про перевірку та прочищення ДВК.

Органи місцевого самоврядування, відділ освіти РДА, відділ культури РДА, головний лікар ЦРЛ, управлінні соціального захисту населення, Кам’янка-Бузька районна служба філії Червоноградське УЕГГ ПАТ «Львівгаз»

Термін: до 20 жовтня 2014 року

8. При затверджені місцевих бюджетів передбачити видатки:

- на виконання заходів з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства до роботи в зимових умовах;

- на виконання заходів з підготовки об’єктів соціальної сфери до роботи в зимових умовах;

Органи місцевого самоврядування

Термін: до 1 серпня 2014 року

9. Розробити та погодити з територіальними органами Державної служби України з надзвичайних ситуацій оперативні плани спільних дій, спрямованих на локалізацію аварій систем тепло-, електро- і газопостачання усіх форм власності.

Кам’янка-Бузька районна служба філії Червоноградське УЕГГ ПАТ «Львівгаз», Кам’янка-Бузький РЕМ,

ВП «Добротвірська ТЕС ДТЕК «Західенерго»

Термін: до 1 жовтня 2014 року

10. Укласти з організаціями, що мають на балансі спеціалізовану прибиральну техніку, договори щодо залучення додаткової техніки для розчистки доріг під час значних снігопадів.

Кам’янка-Бузький «Райавтодор», ДРП-3 Бродівської ДЕД

Термін: до 1 жовтня 2014 року

11. Вжити заходів щодо дотримання на підприємствах житлово-комунального господарства усіх форм власності, а також на об’єктах соціальної сфери правил техніки безпеки та пожежної безпеки згідно з чинним законодавством.

Органи місцевого самоврядування,   житлово-комунальні підприємства, балансоутримувачі житлового фонду,

Кам’янка-Бузька районна служба філії Червоноградське УЕГГ ПАТ «Львівгаз», Кам’янка-Бузький РЕМ,

ВП «Добротвірська ТЕС ДТЕК «Західенерго», Кам’янка-Бузький «Райавтодор»

Термін: до 1 жовтня 2014 року

12. Забезпечити виконання запланованих заходів щодо підготовки об’єктів паливно-енергетичного комплексу, водопровідно-каналізаційного господарства, житлового фонду, об’єктів дорожньо-мостового господарства  та соціальної сфери до опалювального сезону 2014/15 року.

Органи місцевого самоврядування,   житлово-комунальні підприємства, балансоутримувачі житлового фонду,

Кам’янка-Бузька районна служба філії Червоноградське УЕГГ ПАТ «Львівгаз», Кам’янка-Бузький РЕМ,

ВП «Добротвірська ТЕС ДТЕК «Західенерго», Кам’янка-Бузький «Райавтодор»

Термін: до 1 жовтня 2014 року

____________________________________________________