- Україна

- ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

- РоЗПОРЯДЖЕННЯ

- м. Пустомити, Львівської області

- 13 березня 2020 року				№ 149

Про проведення місячника озеленення,

прибирання та благоустрою і Дня довкілля

Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про благоустрій населених пунктів», Указу Президента України від  6 серпня 1998 року № 855/98 «Про День довкілля» та на виконання розпорядження голови Львівської  облдержадміністрації від 12 березня 2020 року № 160/0/5-20 “Про проведення місячника озеленення, прибирання та благоустрою і Дня довкілля”, з метою поліпшення стану довкілля, озеленення, благоустрою населених пунктів району, створення нових лісових насаджень, очищення водних джерел, збереження природо-заповідних об’єктів, упорядкування сміттєзвалищ, поширення екологічних знань, здійснення активних заходів державного контролю в галузі охорони навколишнього природного середовища, поліпшення естетичного та санітарного стану прибудинкових територій і об'єктів масового перебування та відпочинку населення:

1. Провести в районі з 10 березня до 10 квітня 2020 року місячник озеленення, прибирання та благоустрою, а 21 березня 2020 року – районну толоку.

2. Створити робочу групу для організації проведення місячника озеленення, прибирання та благоустрою і Дня довкілля (надалі - робоча група) та затвердити її склад згідно з додатком 1.

3. Затвердити заходи з проведення місячника озеленення, прибирання та благоустрою і Дня довкілля, що додаються.

4. Рекомендувати міському, селищному та сільським головам, керівникам установ підприємств та організацій забезпечити:

4.1. До 18 березня 2020 року створення відповідних територіальних робочих груп в населених пунктах, на підприємствах, установах та організаціях, залучивши до них представників громадських організацій.

4.2. Розробку власних заходів з проведення місячника озеленення, прибирання та благоустрою і Дня довкілля  та подати в райдержадміністрацію до 18 березня 2020 року.

4.3. Укладання угоди з Пустомитівською районною філією Львівського обласного центру  зайнятості на організацію оплачуваних громадських робіт по благоустрою населених пунктів та прибиранню придорожних смуг.

4.4. Упорядкування, у тому числі приведення до належного естетичного та санітарного стану, прибудинкових територій, дитячих та спортивних майданчиків, парків, скверів, кладовищ тощо.

4.5. Залучення до участі в зазначених заходах волонтерів, громадськості, насамперед учнівської та студентської молоді.

4.6. Організацію та здійснення заходів із благоустрою та озеленення населених пунктів, зокрема у встановленому порядку у населених пунктах нових зелених зон, парів, скверів, висаджування дерев та кущів.

4.7. Підготовку технічного обладнання, машин і механізмів для виконання запланованих обсягів робіт.

4.8 Доведення до виконавців конкретних завдань за видами й обсягами робіт на закріплених територіях та об’єктах благоустрою і встановлення дієвого контролю за їх виконанням.

4.9 Подання інформації в відділ житлово-комунального господарства, будівництва та захисту довкілля райдержадміністраціюї (електронна адреса: pustomyty_vjkg@ukr.net) про виконання заходів з наростаючим підсумком щовівторка до 17.00 год. та подати кінцевий звіт і аналітичну записку до 14 квітня 2020 року за формою згідно з додатком 2.

5. Пустомитівському відділу поліції ГУ національної поліції у Львівській області (В.Гуцуляк) проводити контроль за самовільним вивозом твердих побутових відходів та вжити відповідних заходів.

6. ТзОВ «Редакція районної газети «Голос народу» (Р. Скочиляс) забезпечити широке висвітлення підготовки і проведення місячника озеленення, прибирання та благоустрою і Дня довкілля.

7. Голові робочої групи (Н.Броді) проводити щосереди в 12.00 год. засідання робочої групи по підбиттю підсумків результатів місячника озеленення, прибирання та благоустрою.

8. Відділу житлово-комунального господарства, будівництва та захисту довкілля райдержадміністрації (Н.Брода):

8.1. Інформувати департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації про проведену роботу щочетверга до 12.00 год. та подати кінцевий звіт та аналітичну записку до 16 квітня 2020 року за формою згідно з додатком 2.

9. Фінансовому відділу райдержадміністрації (Л.Максим) забезпечити фінансування запланованих заходів у межах кошторисних призначень місцевих бюджетів.

10. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Голова							А.Т.МАРКО

Додаток 1

до розпорядження голови

районної державної адміністрації

від 13 березня 2020 року

№ 149

СКЛАД

робочої групи для організації проведення місячника озеленення, прибирання та благоустрою і Дня довкілля

Брода                                   	- начальник відділу житлово-комунального

Назарій Богданович		господарства, будівництва та захисту

довкілля райдержадміністрації, голова робочої групи;

Рибак					- головний спеціаліст відділу житлово – комунального

Любов Мар'янівна	господарства, будівництва та захисту довкілля         райдержадміністрації, секретар робочої групи.

Члени робочої групи:

Стахів				- начальник відділу освіти райдержадміністрації;

Тетяна Андріївна

Руденко				начальник відділу культури, молоді та спорту

Оксана Володимирівна		райдержадміністрації;

Лабай					- директор КНП ПРР «Пустомитівська

Іван Михайлович			  центральна районна лікарня» (за згодою);

Голець				- начальник відділу економічного розвитку,

Іван  Михайлович	інфраструктури, енергетики та інформаційної     діяльності райдержадміністрації;

Гальчак				- директор Пустомитівської районної філії

Ганна Василівна	Львівського обласного центру зайнятості (за згодою);

Максим				- начальник фінансового відділу

Любомир Ярославович		  райдержадміністрації;

Гуцуляк	- в.о. начальника Пустомитівського відділу  поліції

Володимир Іванович	ГУ національної поліції у Львівській області

(за згодою);

Садовий Роман			- начальник Пустомитівсього районного управління      Іванович				ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області

(за згодою);

Керівники дорожніх служб та лісового господарства (за згодою).

Керівник апарату						Ю.В.ЧЕТИРБУК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

районної державної адміністрації

від 13  березня  2020 року

№ 149

Заходи

з проведення місячника озеленення, прибирання та благоустрою

і Дня довкілля

Міському, селищному та сільським головам, головам ОТГ,

керівникам підприємств, установ, організацій, відділу освіти, відділу культури, молоді та спорту райдержадміністрації, КНП ПРР «Пустомитівська центральна  районна лікарня»

В частині власних повноважень забезпечити:

1. Впорядкування, в тому числі приведення до належного естетичного та санітарного стану, прибудинкових територій, дитячих та спортивних майданчиків, територій садівничих товариств, очищення та впорядкування придорожних смуг, лісонасаджень, водних джерел, річок, водоохоронних зон рік району, очищення придорожних канав для безперешкодного стоку поверхневих вод, обрізку та висаджування дерев, в т. ч. в придорожних смугах.

2. Доведення конкретних завдань виконавцям за видами і обсягами робіт на закріплених територіях та об’єктах благоустрою і встановлення дієвого контролю за їх виконанням.

3. Організацію та здійснення заходів із благоустрою та озеленення населених пунктів, зокрема, створення в установленому порядку у кожному населеному пункті нових зелених зон, парків, скверів, висаджування саджанців дерев і кущів.

4. Залучення до участі у зазначених заходах волонтерів, громадськості, насамперед учнівської та студентської молоді з відзначенням найбільш активних учасників місячника озеленення, прибирання та благоустрою і Дня довкіллля з їх числа.

5. Підготовку технічного обладнання, машин і механізмів для виконання запланованих обсягів робіт.

Міському, селищному та сільським головам, головам ОТГ

Забезпечити:

6. Створення на території населених пунктів району нових дитячих та спортивних майданчиків.

7. Проведення подвірних обходів щодо дотримання фізичними та юридичними особами вимог Правил благоустрою населених пунктів. За результатами обстеження видавати припис, або протокол з вимогою усунення порушень правил благоустрою.

8. Часткове фінансування заходів, спрямованих на оздоровлення екологічної ситуації в районі за рахунок коштів цільових фондів охорони навколишнього природного середовища з місцевих бюджетів.

______________________________________________

Додаток 2

до розпорядження голови

районної державної адміністрації

від 13  березня 2020 року

№ 149

Інформація про виконані заходи з проведення місячника озеленення, прибирання та благоустрою і Дня довкілля

| Район, місто обласного значення, ОТГ | Площа нових лісових насаджень (ліси, полеза- хисні смуги, насаджен-ня у межах водоохо-ронних зон) |  | Площа упоряд-кованих територій парків, скверів, алей | Кількість посаджених дерев |  |  |  | Кількість посаджених кущів |  | Площа нових газонів, квітників |  | Кількість ліквідованих стихійних засмічень |  |  | Протяжність очищених від сміття берегів |  | Кількість розчищених та упорядкованих джерел |  | Прибрано смуг відводу автомобільних доріг |  | Витрачено коштів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | заплановано |  | висаджено |  | заплановано | висаджено | запланована | створена | кількість станом на 09.03.2020р. | кількість ліквідованих на землях лісового фонду | загальна кількість ліквідованих | загальна протяжність берегів | з них очищено від сміття | загальна кількість джерел | з них розчищено та упорядковано | загальна протяжність автомобільних доріг | з них розчищено та упорядковано |  |
|  |  |  |  | в межах лісфонду | в межах населених пунктів | в межах лісфонду | в межах населених пунктів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | га | га | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | га | га | шт. | шт. | шт. | км | км | шт. | шт. | км | км | грн |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Пустомитівський |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

______________________________________________________________

Керівник апарату									Ю.В.ЧЕТИРБУК